[image: image1.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



[image: image2.jpg]ROZWOJ POLSKI WSCHODNIE)

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI




0
Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA Nr – ………

zawarta w dniu …………  r.  w Kielcach pomiędzy : 

Kieleckim Parkiem Technologicznym  ul. Piotrkowska 6, 25-510 Kielce NIP ……………………..

reprezentowaną przez :

Dyrektor 
-
…………………………………


zwany dalej Zamawiającym, a

…………………………………….., NIP: …………………………….., reprezentowaną przez: 

…………………………………….. ……………………. zwaną dalej Wykonawcą.

Zamawiający oświadcza, że jest realizatorem projektu pn. Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego dofinansowanego na podstawie umowy nr POPW.01.03.00-26-038/09/00                          o dofinansowanie Projektu nr POPW.01.03.00-26-038/09 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm..) na wykonanie zadania pn. „Budowa infrastruktury  Kieleckiego Parku Technologicznego polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do działki oraz budowa sieci uzbrojenia podziemnego z przyłączami na terenie działki nr 5/26 przy ul. Olszewskiego w Kielcach w systemie zaprojektuj i wybuduj”, została zawarta umowa następującej treści:

§1

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zwanej dalej „dokumentacją projektową” dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury  Kieleckiego Parku Technologicznego polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do działki oraz budowa sieci uzbrojenia podziemnego z przyłączami na terenie działki nr 5/26 przy ul. Olszewskiego w Kielcach – w systemie zaprojektuj i wybuduj, wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę, realizacji robót budowlanych i uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie.

2. Zakres rzeczowy, przedmiotu umowy, obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji technicznej, obejmującej:

a) opracowanie projektu budowlanego w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy, w sposób zgodny z wymaganiami ustawy prawo budowlane, przepisami i obowiązującymi  Polskimi Normami,  zasadami wiedzy technicznej, 

b) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień projektowych,  w zakresie wynikającym 
z przepisów, 

c) uzyskanie wymaganych przepisami Prawa Budowlanego uzgodnień i pozwoleń na realizację projektu,

d) projekt wykonawczy,

e) przedmiar robót.

2) opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

3) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, upoważniające 
do rozpoczęcia robót budowlanych,

4) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową,

5) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie.

3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego oraz do przedłożenia Zamawiającemu opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia.

4. Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Zamawiającemu w jego siedzibie:


1) opracowanej dokumentacji w następujących ilościach:

a) projekty budowlane i wykonawcze  - 5 egz.,

b) przedmiary robót – 2 egz.,

c)  kosztorysy inwestorskie - 2 egz.,

d) pełna dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej na płycie CD  - 1 egz.,

2) oświadczenia, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

3) prawomocnej decyzji upoważniającej do rozpoczęcia robót.

5. Opracowana dokumentacja musi spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami prawa: projekt techniczny - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

6. Kosztorysy inwestorskie muszą spełniać wymagania przepisów rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

7.  Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania, 
z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą
 starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§2

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują lub będą mu przysługiwać prawa autorskie majątkowe 
do dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, będącej utworem w rozumieniu ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji będącej przedmiotem umowy oraz do wszelkich egzemplarzy w/w dokumentacji sporządzonych w wykonaniu umowy na następujących polach eksploatacji:

a) wykorzystania dokumentacji będącej przedmiotem umowy do realizacji inwestycji w całości 
lub części,

b) utrwalania i zwielokrotnienia każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

c) dokonywanie w sporządzonej dokumentacji zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

3.   Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych jest zawarte w wynagrodzeniu, które określa § 10 ust. 1 pkt 1 umowy.

4.    W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z pojawieniem się takich roszczeń.

§ 3

1.     Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy  …………….2011 roku. 

2. Zamawiający wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i   liczników oraz koszty użycia wody i energii ponosi Wykonawca.

3. Do wykonywania robót budowlanych Wykonawca przystąpi po otrzymaniu, od Zamawiającego, pisemnego polecenia ich rozpoczęcia.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 w terminach:

1)   dokumentację projektową wraz z decyzją o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych – 
do ………..2011 r.,

2)    ukończenie wszystkich robót budowlanych, wraz z końcowym bezusterkowym odbiorze robót przeprowadzonym przez Inwestora zastępczego – do 25.06.2012 r.

2. Dokumentami potwierdzającymi przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy będzie protokół  końcowy odbioru robót podpisany przez Zamawiającego wraz z przekazaniem przez Wykonawcę karty gwarancyjnej na nawierzchnie łącznie z dokumentami odbioru, wymienionymi w SIWZ i umowie.

§5

1.     Zamawiający oświadcza, że powołał Inwestora Zastępczego: 

· Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek

działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1613.).   

2.    Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem  Budowy jest:

· …………………………

działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1613.).  

                                                                           § 6

1. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy 
do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

1) nie przestrzegają przepisów BHP,

2) nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

3) nie wykonują robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową,


2. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku  z umową będą wykonywane. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z art. 3 pkt. 13

        i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

5. Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.

§ 7

Wykonawca na własny koszt:

1)   przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na składowanie materiałów               i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników, ogrodzenie placu budowy wraz                           z oznakowaniem ( tablica informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii elektrycznej i wody ponosząc koszty ich zużycia w okresie realizacji robót.

2)   sporządzi lub zapewni sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001 r. o zmianie ustawy prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

3)     zapewni dozór terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia.

4)     usunie z terenu budowy gruz i materiały z rozbiórki, działając zgodnie z ustawą o odpadach.

5)   wykona dwie tablice informacyjne o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej oraz dwóch tablic pamiątkowych – zgodnie z obowiązującymi Zasadami promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, uzgadniając 
z Zamawiającym wybór materiałów do robót wykończeniowych. 

2. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania             w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami) oraz zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1613) oraz projektu budowlanego. Muszą one posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

3. W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt.

4. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.

5. Jeżeli do zakresu robót podlegających zapłaceniu przez Zamawiającego, w danym okresie rozliczeniowym wchodzą urządzenia oraz systemy mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne Wykonawca dostarczy dodatkowo po 1 egz. instrukcji eksploatacji i konserwacji tych urządzeń wraz                z kopiami ich gwarancji.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć                w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku 
z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami).

2. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego dokument potwierdzający ubezpieczenie robót wykonywanych w ramach przedmiotu umowy, w zakresie określonym w ust.1., w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

§ 10

1.   Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, za prace składające się na przedmiot umowy, określony w § 1, w wysokości ….....................................zł. brutto, w tym:

1)
wartość prac projektowych brutto …………….. zł w tym należny podatek VAT (słownie: ……… zł),

2)  wartość robót budowlanych brutto ………………….zł) w tym należny podatek VAT (słownie: ………….. zł),

3) łączna wysokość wynagrodzenia brutto ……..zł w tym należny podatek VAT (słownie: ……… zł).

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera koszty opracowania dokumentacji oraz wykonania robót bezpośrednio wynikających z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, jak również koszty nie ujęte w dokumentacji, a związane z realizacją umowy i niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a w szczególności wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy i inne niezbędne 
do osiągnięcia celu stanowiącego przedmiot umowy.

3. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy.

4. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 647(1) kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

6. Umowa finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, działanie I.3. Wpieranie innowacji. 

§ 11

    1.     Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne fakturami częściowymi wg następujących zasad;

1) za wykonanie  dokumentacji projektowej I etap – zapłata wynagrodzenia za przekazany                   i odebrany projekt budowlany i wykonawczy, kosztorysy  inwestorskie , przedmiar robót wraz                    z uzyskanymi stosownymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi, 100% wartości umowy określonej w  §10 ust.1 pkt 1), w terminie 30 dni od daty przekazania faktury VAT.

2) za wykonane roboty budowlane:

a) Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót,

b) wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 pkt  2 umowy, 

c) fakturami częściowymi rozliczane będą zakończone i odebrane przez Inspektora Nadzoru roboty, potwierdzone  protokółem podpisanym przez Inspektora Nadzoru. 

2.  Strony ustalają że realizacja i rozliczenie robót następować będzie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo - finansowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

3.    Zapłata nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz  z protokołem odbioru robót częściowych lub końcowych z kompletnymi dokumentami odbioru.

4.     Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5.   Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców, to Zamawiający ureguluje Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty, które wykonali podwykonawcy, po złożeniu przez nich oświadczenia, 
iż Wykonawca uregulował wobec nich zobowiązania za prace, które wykonali.

§ 12

1. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego     i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego.

2. Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 1 dnia od daty powiadomienia przez Wykonawcę.

3. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 4 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbioru.

§ 13

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu   w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót.

§ 14
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane                        i zainstalowane urządzenia.

2.     Termin rękojmi  liczony jest od daty odbioru końcowego.

§ 15
1.     W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne:

2.     Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 pkt. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki;

2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi  w wysokości 0,3 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 pkt. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad,

3) zwłokę w przekazaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej uzyskania prawomocnej decyzji  
na rozpoczęcie robót w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 pkt. 1 umowy, 
za każdy dzień zwłoki,

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn  zawinionych przez Wykonawcę                     w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy.

2.      Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 pkt. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki

2) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego            w § 10 ust. 1 pkt. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

3.   Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli poniesione koszty przewyższą naliczone kary umowne.

§ 16
1.  W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac budowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego   wezwania Zamawiającego;

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden tydzień.

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający nie przystąpił do odbioru końcowego, bez uzasadnionych przyczyn odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)  w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia 
za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

§ 17
1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wniesie, najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy, stosowne zabezpieczenie w formie : ………………………………………………, w wysokości stanowiącej 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1 umowy, tj. w kwocie ....................zł. 

2. Część ,wynosząca 70% wniesionego zabezpieczenia, zabezpiecza zgodne  z umową wykonanie robót. Ważność tej części zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie może upłynąć wcześniej niż 30 dni po dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Pozostała część, wynosząca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi i ważność tej części zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie może upłynąć wcześniej niż 30 dni po upływie okresu rękojmi.

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy 

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1, zostanie zwrócone Wykonawcy w sposób następujący: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego i usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru, chyba że Zamawiający będzie zaspakajał się z tej kwoty                  z uwagi na przysługujące mu roszczenia, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiące zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni po upływie okresu rękojmi                i gwarancji oraz usunięciu wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba że Zamawiający będzie zaspakajał się z tej kwoty z uwagi na przysługujące mu roszczenia. 

5. Jeżeli termin zakończenia robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy nie zostanie dotrzymany Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydłużony został termin zakończenia robót. Dokument potwierdzający przedłużenie terminu ważności zabezpieczenia winien być przedłożony Zamawiającemu w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania aneksu przedłużającego termin zakończenia robót. 

6. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie terminu ważności zabezpieczenia, zgodnie z ust. 5 w określonym tam terminie, Zamawiający będzie uprawniony 
do zatrzymania z każdej kolejnej faktury wystawionej po bezskutecznym upływie terminu, kwoty stanowiącej 10 % wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Zamawiający po powiadomieniu Wykonawcy może wykorzystać zabezpieczenie, jeżeli ten ostatni narusza istotne postanowienia umowy. 

§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
§ 19
Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i  Wykonawcy.

§ 21
Integralną część niniejszej umowy stanowią :

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

2. Oferta wykonawcy

                 ZAMAWIAJĄCY:





     WYKONAWCA:

