Załącznik nr 8 do SIWZ

KPT-DIIA.270.1.6.2017

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie produktów kosmetycznych obejmujące wykonanie ich wizualizacji graficznej oraz zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej” jako usługi specjalistycznej w ramach projektu pod nazwą „Platforma startowa – TechnoparkBiznesHub” dla spółki COSSI spółka z o.o.

- Informacje na temat działalności Spółki

Spółka Cossi przygotowuje projekt dotyczący przygotowania, produkcji i wdrożenia na rynek kosmetyków zawierających w swoim składzie naturalną wodę szungitową z zawartością nanocząsteczek fulerenów - alotropowej odmiany węgla, za wynalezienie której naukowcy otrzymali nagrodę Nobla. Technologia produkcji będzie oparta o ciekłe kryształy. Kluczowymi substancjami aktywnymi będą związki wywołujące fizjologiczne odpowiedzi organizmu po aplikacji, substancje działające na układ nerwowy człowieka czy ekstrakty wpływające na procesy epigenetyczne. Profesjonalna linia kosmetyków będzie dedykowana głównie klientom komercyjnym (np. gabinety kosmetyczne, ośrodki SPA, Wellness).

- Wymagania dotyczące wizualizacji graficznej produktów oraz strony internetowej

Powstała wizualizacja produktów ma zostać zaprezentowana potencjalnym klientom na specjalnie przygotowanej stronie internetowej celem oceny potencjału produktów. Klienci będą mogli zapoznać się ze składem produktów, ich właściwościami, uzyskać niezbędne informację marketingowe. Funkcjonalność strony ma zapewniać klientom wyrażanie opinii na temat potencjału produktu, jego właściwości użytkowej i wyglądu. Klienci mają mieć zapewnione wyrażanie opinii zarówno pozytywnych jak i negatywnych dotyczących poszczególnych aspektów wizualizacji. Ważne jest aby strona umożliwiała zbieranie, sortowanie i katalogowanie opinii pod kątem ocen grafiki produktów, składu czy właściwości marketingowych tak aby możliwa była całkowita ocena potencjału produktów. Grafika, kolorystyka i wszystkie elementy wizualne umieszczone na stronie internetowej i na opakowaniach produktów będą ze sobą powiązane i mają być spójne wizerunkowo.

- Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w postaci niżej przedstawionych powiązanych 
ze sobą zadań:

- Zadanie nr 1: Zaprojektowanie produktów kosmetycznych obejmujące wykonanie ich wizualizacji graficznej i umieszczenie jej na stronie internetowej (wykonanej w ramach zadania numer 2);

- Zadanie nr 2: Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej www.cossi.pl;

- Zadanie nr 3: Stworzenie dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotu zamówienia.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 marca 2017r. (lub zgodnie z ofertą).

- Zadanie nr 1: Zaprojektowanie produktów kosmetycznych obejmujące wykonanie ich wizualizacji graficznej i umieszczenie jej na stronie internetowej

ZADANIE nr 1 obejmuje:

- Etap 1: Zaprojektowanie produktów kosmetycznych obejmujące wykonanie ich wizualizacji graficznej - serum przeciwzmarszczkowe do twarzy oraz balsam regenerujący do ciała;

- Etap 2: Umieszczenie wizualizacji produktów na stronie internetowej wykonanej w ramach zadania numer 2.

Wymagania dotyczące wizualizacji graficznej

### Wizualizacja graficzna produktu ma być przygotowana w programie graficznym takim jak Corel Draw lub PhotoShop. Ma odzwierciedlać wygląd opakowania zewnętrznego lub opakowania kosmetyku z perspektywy jego obserwacji przez konsumenta. Ma być tożsama ze zdjęciem gotowego opakowania (gdyby takie opakowanie było fizycznie przygotowane).Wizualizacja opakowania zewnętrznego ma zawierać obraz frontowej ściany wraz ze wszystkimi symbolami graficznymi i tekstowymi (musi zawierać m.in. logo firmy, markę produktów, nazwę produktu oraz krótki opis produkt oraz grafikę odpowiednią do danego kosmetyku) oraz część jednej lub dwóch pozostałych ścian opakowania. Wizualizacja graficzna opakowania kosmetycznego ma zawierać zdjęcie opakowania wraz z zaprojektowaną etykietą umieszczoną na tym opakowaniu. Szczegóły dotyczące koncepcji przygotowania wizualizacji graficznej produktu zostaną dokładnie omówione na spotkaniu roboczym.

Serum przeciwzmarszczkowe do twarzy

- Projekt opakowania zewnętrznego

Opakowanie powinno mieć wymiary 60X60X60 (mm). Projekt powinien obejmować: logo firmy (dostarczone przez Spółkę), nazwę produktu „Serum przeciwzmarszczkowe do twarzy z naturalnymi fulerenami”, nazwę brandu serii produktów, elementy graficzne będące odzwierciedleniem charakteru kosmetyku i surowców wchodzących w jego skład oraz opis marketingowy produktu.

- Projekt opakowania kosmetyku

Szklany słoik przezroczysty o poj. 50 ml. z nakrętką, kolor nakrętki do zaproponowania przez Wykonawcę. Na opakowaniu szklanym wizualizacja etykiety, na której będzie się znajdowała nazwa produktu wraz informacją o pojemności nominalnej kosmetyku (50ml). Kolorystyka napisów i grafiki do zaproponowania przez Wykonawcę.

Balsam regeneracyjny do ciała

- Projekt opakowania kosmetyku - butelka z nakrętką typu flip-top w kolorze zaproponowanym przez Wykonawcę. Wysokość butelki: 120 mm - 160 mm.

- Wizualizacja etykiety powinna obejmować: logo firmy (dostarczone przez Spółkę), nazwę produktu „Balsam regeneracyjny do ciała z naturalnymi fulerenami”, nazwę brandu serii produktów, elementy graficzne będące odzwierciedleniem charakteru kosmetyku i surowców wchodzących w jego skład oraz opis marketingowy produktu.

Zasady współpracy

Zamawiający przewiduje spotkania robocze pomiędzy Wykonawcą i Spółką, w celu przekazania szczegółowych wytycznych co do wizualizacji graficznej produktów. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu zawarcia Umowy. Wykonawca przedstawi w ciągu 10 dni kalendarzowych od pierwszego spotkania jedną wstępną propozycję projektu wizualizacji graficznej produktów w formie pliku graficznego .png lub podobnego do akceptacji Spółki i Zamawiającego. Od tego momentu odbywać się będą konsultacje i uzgodnienia pomiędzy Spółką i Wykonawcą w zakresie dopasowania wizualizacji graficznej produktów do koncepcji produktów (maksymalnie 4 dni kalendarzowe). Wykonawca dostarczy kompletną, ostateczną wersję wizualizacji produktów wg ustalonych kryteriów w ciągu kolejnych 7 dni kalendarzowych.

Dodatkowe uwagi: Spółka zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy wszelkie niezbędne materiały graficzne i tekstowe do umieszczenia na projektowanych produktach będące ściśle związane z wykonywana usługą w szczególności logo firmy, brand serii kosmetyków oraz nazwy produktów, a także informację o nich wraz z informacją o surowcach aktywnych, które będą motywem przewodnim wizualizacji.

Rezultaty Zadania nr 1:

- Etap 1: Dokumentacja zawierająca projekt wizualizacji w formacie .png, odpowiedni do umieszczenia na stronie internetowej będącej miejscem badań produktowych. Projekty powinny być zapisane w formacie umożliwiającym ich późniejszy wydruk profesjonalny (w tzw. krzywych – plik cdr i pdf).

- Etap 2: Umieszczenie wizualizacji produktów na stronie internetowej wykonanej w ramach zadania nr 2.

Termin wykonania Zadania nr 1:

- Etap 1: 21 dni  kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Etap 2: 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (zgodnie z terminem zakończenia realizacji zadania nr 2).

- Zadanie nr 2: Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej www.cossi.pl

Zadanie nr 2 obejmuje:

- Etap 1: Zaprojektowanie strony internetowej: projekt graficzny strony głównej wraz z zakładkami (single page application);

- Etap 2:  Wykonanie strony internetowej na podstawie zaakceptowanego projektu.

Adres strony www.cossi.pl (domena) oraz hosting na serwerze zapewnia Spółka.

Efektem zamówienia powinna być nowoczesna, interesująca, estetyczna strona internetowa o intuicyjnej nawigacji, z systemem CMS umożliwiającym samodzielne zarządzanie treścią oraz funkcjonalnościami umożliwiającymi dowolne modyfikowanie wyglądu i zawartością przez Spółkę, m.in. bieżące aktualizowanie, dodawanie, zmienianie treści i grafiki, rozbudowę strony poprzez poszerzenie o dodatkowe zakładki i podstrony.

Zamawiający przedstawia następującą specyfikację wymaganych funkcjonalności:

Wymagania techniczne dla strony internetowej:

Strona internetowa powinna być przygotowana z wykorzystaniem szablonu Wordpress o charakterze responsywnym z możliwością obsługi strony na urządzeniach mobilnych. Sugerowane jest zastosowanie technologii PHP, JavaScript oraz AJAX bądź innych technologii o porównywalnych możliwościach i niewykorzystywanie technologii Flash. Struktura kodu powinna opierać się na technologii HTML5 i CSS3 lub równoważnych.

Szata graficzna strony internetowej:

- Szata graficzna powinna obejmować elementy związane z kosmetykami, kosmetologią, fulerenami, roślinnością dalekiej Syberii czy krajobrazem Karelii w Rosji.

Zawartość strony internetowej (zakładki):

- O nas – podstawowe informacje o firmie i o serii kosmetyków szungitowych;

- Kosmetyki Szungitowe - wizualizacja kosmetyków zawierających wodę szungitową, przedstawiająca opakowanie zewnętrze oraz opakowania jednostkowe kosmetyków wraz z etykietą;

- Opinie Klientów - szablon do umieszczania informacji zwrotnych od klientów wraz z oceną serii kosmetyków pod kątem ich atrakcyjności, pomysłowości, innowacyjności i potencjału marketingowego;

- Kontakt –  informacje kontaktowe firmy.

Funkcjonalności strony internetowej:

- Możliwość powiększania zdjęć zwizualizowanych produktów w celu ich dokładnej oceny;

- Sortowanie opinii wystawionych przez potencjalnych klientów pod względem daty czy oceny produktu;

- Możliwość samodzielnej edycji wstawionych zdjęć i informacji przez Spółkę;

- Możliwość zarządzania wpisami i stronami (sortowanie, wyszukiwanie, dodawanie i usuwanie, edycja pojedyncza i hurtowa);

- Możliwość samodzielnego ustawiania adresów URL wpisów i stron, oraz meta opisów i meta tagów;

- Zoptymalizowanie strony pod kątem wytycznych SEO - Nagłówki, struktura strony, meta tytuły i opisy;

- Możliwość ustawienia ikony favicon (małej ikonki wyświetlającej się w pasku przeglądarki);

- Możliwość ustawienia stopki (footer) np. z informacjami o cookies lub prawach autorskich;

- Strona musi być responsywna, czyli dostosowana do urządzeń mobilnych (RWD).

Administrator strony internetowej

Administratorem strony będzie Spółka, w związku z tym po wykonaniu zleconych prac przez Wykonawcę, Zamawiający otrzyma pełne kody źródłowe, loginy i hasła do systemu, a także instrukcję instalacji w/w strony na płycie CD/DVD, a następnie przekaże go Spółce, która będzie sama mogła zarządzać stroną i dodawać oraz zmieniać treści. Wykonawca umieści zaprojektowaną stronę internetową na wskazanym przez Spółkę serwerze oraz sprawdzi jej funkcjonalności i wprowadzi odpowiednie poprawki (jeśli Spółka zgłosi zastrzeżenia co do prawidłowego funkcjonowania strony). Wykonawca zobowiąże się również do konfiguracji domeny www.cossi.pl na serwerze Spółki.

Zasady współpracy

Zamawiający przewiduje spotkania robocze pomiędzy Wykonawcą i Spółką, w celu przekazania szczegółowych wytycznych co do strony internetowej. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu zawarcia Umowy. Wykonawca przedstawi w ciągu 10 dni kalendarzowych od pierwszego spotkania dwie wstępne propozycje układu graficznego strony internetowej w formie pliku graficznego .png lub podobnego do akceptacji Spółki i Zamawiającego. Od tego momentu odbywać się będą konsultacje i uzgodnienia pomiędzy Spółką i Wykonawcą w zakresie struktury strony, jej układu, zawartości, itd. (maksymalnie 4 dni kalendarzowe). Następnie Wykonawca wykona stronę internetową wg zaakceptowanego projektu: dokona uruchomienia strony, wprowadzając na stronę dane i informacje otrzymane od Spółki, jednocześnie dostosowując stronę do obsługi serwisów internetowych. Wykonawca umieści wizualizacje produktów wykonaną w ramach zadania nr 1. Wykonawca przekaże pełne kody źródłowe, loginy i hasła umożliwiające zarządzanie stroną oraz jej dowolne modyfikowanie. Strona ma być w pełni funkcjonalna wg zaakceptowanego projektu.

Rezultaty zadania nr 2:

- Etap 1: Dokumentacja zawierająca projekt strony internetowej oraz proponowany plan pracy.

- Etap 2: Dostarczenie w pełni funkcjonalnej strony internetowej wg zaakceptowanego projektu.

Termin wykonania Etapu I:

- Etap 1: 14 dni  kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Etap 2: 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Zadanie nr 3: Stworzenie dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 3 obejmuje dostarczenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji technicznej dotyczącej wykonanego przedmiotu zamówienia. Dokumentacja powinna szczegółowo opisywać przedmiot zamówienia, powinna zawierać przygotowane wizualizacje i screeny wykonanych części. Dokumentację należy przygotować  w formacie .docx (części opisowe), .pdf i .jpg (części graficzne/ screeny) oraz dostarczyć do Zamawiającego.

Termin wykonania Zadania nr 3: 35 dni od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do dnia 31.03.2017r.

- Uwagi końcowe:

- Wykonawca musi pozostawać w ciągłym kontakcie z Zamawiającym oraz Spółką i zdawać relacje z postępu prac. Każde niejasności muszą zostać przedyskutowane i wyjaśnione tak, aby Wykonawca dokładnie znał oczekiwania Zleceniodawcy.

- Wykonawca po zakończeniu prac na przedmiotem zamówienia przedstawi Spółce przygotowany materiał celem akceptacji lub przedstawienia uwag do wykonanej części. Spółka w terminie 2 dni kalendarzowych zaakceptuje otrzymany materiał lub przedstawi do niego uwagi. Wykonawca w terminie kolejnych 2 dni kalendarzowych naniesie wskazane poprawki i ponownie przedstawi przedmiot zamówienia do akceptacji /przedstawienia uwag. W przypadku dalszych uwag Wykonawca w terminie 2 dni kalendarzowych naniesie wskazane poprawki na projekt. Zadania mogą być oddawane etapowo z zachowaniem terminu max. 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na wykonanie Zadań nr 1 i 2.

- Po akceptacji przez Spółkę przedmiotu zamówienia (Zadanie nr 1,2) Wykonawca przygotuje i prześle do Zamawiającego przedmiot Zadania nr 3.

- Po akceptacji całości przedmiotu zamówienia przez Spółkę i Zamawiającego przygotowany zostanie trójstronny protokół zdawczo – odbiorczy pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym i Spółką.

- Wykonawca udzieli trzymiesięcznej gwarancji na wykonane produkty, które dotyczą przedmiotu zamówienia. W tym okresie Wykonawca poprawi wszelkie błędy w funkcjonowaniu strony internetowej oraz dostosowanych do niej grafik, zidentyfikowane przez Spółkę. Poprawki w okresie gwarancji nie stanowią podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia.

- Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenie, że strona internetowa wykonana w ramach niniejszego zamówienia stanowi jego wyłączną własność, jest rezultatem jego twórczości i nie jest obciążone prawami osób trzecich oraz że praw takich nie narusza. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania oraz udzieli Zamawiającemu wyłącznego prawa zezwalania na wykonanie autorskich praw zależnych w zakresie zgodnym z treścią umowy.

- Wykupienie autorskich praw majątkowych lub licencji dla wszelkich materiałów graficznych, marketingowych i multimedialnych leży w geście Wykonawcy.

- Wszystkie dodatkowe koszty nie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, a które są niezbędne do realizacji lub te, które wynikną w trakcie realizacji działania np. transportu, opłat z tytułów praw autorskich, honoraria itp., pokrywa Wykonawca.

- Zamawiający informuje, że użyte w SIWZ i załącznikach do SIWZ określenia, które mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia mają na celu wskazanie wymaganych przez Zamawiającego minimalnych oczekiwań co do jakości i celowości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest uprawniony do stosowania rozwiązań równoważnych, przez które rozumie się takie, które  pozwolą osiągnąć w 100% cel wskazany w SIWZ i załącznikach do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”, poprzez załączenie do oferty w sposób opisowy metody równoważeń, którą zastosuje do wykonania usługi.