KPT-DIIA.270.1.16.2016 								               Załącznik nr 9 do SIWZ

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I: Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej

| Etap | Nazwa Etapu | Zakres odbioru | Termin odbioru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zaprojektowanie strony internetowej www.mysocialseller.com; | Dokumentacja zawierająca projekt graficzny strony internetowej wraz z zakładkami, projekt graficzny podstrony prezentującej widok sklepu internetowego z opcją „Kup teraz” oraz proponowany plan pracy. | 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy |
| 2 | Wykonanie strony internetowej www.mysocialseller.com | Dokumentacja opisująca projekt strony internetowej – strukturę katalogową oraz niezbędne hasła dostępu. | 25 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy |
| 3 | Instalacja strony na serwerze Spółki | Dostarczenie w pełni funkcjonalnej strony internetowej wg zaakceptowanego projektu. | 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy |
| 4 | Stworzenie dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotu zamówienia. | Dostarczenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji technicznej dotyczącej wykonanego przedmiotu zamówienia. | 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy ale nie później niż do dnia 28.02.2017r. |

CZĘŚĆ II: „Zaprojektowanie i wykonanie animacji i infografik”

| Etap | Nazwa Etapu | Zakres odbioru | Termin odbioru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie scenariusza animacji | Gotowy scenariusz animacji | 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy |
| 2 | Wykonanie animacji | Animacja w formacie mp4 w rozdzielczości HD oraz 750 p. zgodna ze scenariuszem animacji. | 25 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy |
| 3 | Wykonanie 10 szt. infografik na bazie animacji | 10 szt. infografik w formacie .png lub podobnym. | 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy |
| 4 | Stworzenie dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotu zamówienia | Dostarczenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji dotyczącej wykonanego przedmiotu zamówienia. | 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy ale nie później niż do dnia 28.02.2017r. |