Załącznik nr 8 do SIWZ

KPT-DIIA.270.1.8.2017

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej oraz zaprojektowanie i wykonanie filmu instruktażowego przedstawiającego funkcjonalności aplikacji BandAthletes” jako usług specjalistycznych w ramach projektu pod nazwą „Platforma startowa – TechnoparkBiznesHub” dla spółki BandWarrior spółka z o.o., zwanej dalej „Spółką”.

- Informacje na temat działalności Spółki

Spółka BandWarrior sp. z o.o. tworzy grę mobilna, której celem jest skłonienie gracza do aktywności fizycznej. Gracz wciela się w kreowaną przez siebie postać sportowca, którego parametry rozwijają się wraz z postępem kondycji i aktywności fizycznej gracza. Z wykorzystaniem opaski fitness gracz przekłada swoją aktywność fizyczną na punkty, które może rozdysponować przy ulepszaniu umiejętności swojej postaci lub rywalizować z innymi graczami. BandAthletes jest projektem mającym pomóc rozwiązać problem braku ruchu oraz spadków motywacji do aktywności fizycznej głównie wśród młodzieży. Projekt stanowi także rozwiązanie problemu negatywnego wpływu technologii na życie człowieka we współczesnym świecie.

Oferta Spółki skierowana zostanie przede wszystkim do osób w wieku 18-44 lat, aktywnie spędzających czas oraz będących tzw. nowoczesnymi konsumentami czy też pokoleniem spędzającym większość czasu na korzystaniu z urządzeń mobilnych.

III. Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań:

Zadanie I. Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej.

Zadanie  II. Zaprojektowanie i wykonanie filmu instruktażowego przedstawiającego funkcjonalności aplikacji BandAthletes.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA „Zadania  I”:  „Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej”

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w następujących po sobie etapach:

Etap 1: Przygotowanie projektu graficznego strony pod domeną wskazaną przez Spółkę;

Etap 2: Wykonanie strony internetowej przedstawiającej oferowaną usługę spółki BandWarrior sp. z o.o.;

Etap 3: Instalacja strony na serwerze Spółki,

Etap 4: Stworzenie dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 20.03.2017r.

Etap nr 1: Zaprojektowanie strony internetowej pod domeną wskazaną przez Spółkę.

Celem Etapu nr 1 jest przygotowanie wizualnej formy tzw. layoutu strony. Zaakceptowane przez Spółkę wygląd oraz kolorystyka projektu graficznego będą stanowiły wzorzec dla Etapu nr 2, czyli wykonania strony internetowej. Etap nr 1 rozpocznie się od spotkania roboczego pomiędzy Wykonawcą i Spółką, na którym Spółka przekaże szczegółowe wytyczne. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu zawarcia Umowy w siedzibie Zamawiającego bądź online.

Etap nr 1 obejmuje przygotowanie następujących elementów:

- Szata graficzna strony internetowej

Kolorystyka: nawiązanie do brandingu Spółki, tj. logotypu oraz corporate identity. Projekt graficzny powinien być nowoczesny, spójny, przejrzysty, wykonany w oparciu o Księgę Znaku dostarczoną Wykonawcy przez Spółkę.

- Projekt graficzny strony głównej wraz z zakładkami

Wykonawca przedstawi trzy projekty graficzne strony głównej w formacie .png lub podobnym, wraz z propozycją układu. Spółka dokona wyboru jednego z proponowanych projektów.

Rezultatem Etapu nr 1 będzie przygotowanie wizualnej formy graficznej tzw. layoutu strony. Layout ten będzie punktem wyjścia do Etapu nr 2 - na jego podstawie i w wyniku jego obróbki zostanie stworzona strona internetowa.

Termin wykonania Etapu nr 1: 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

Etap nr 2: Wykonanie strony internetowej przedstawiającej oferowaną usługę spółki BandWarrior sp. z o.o.

Celem Etapu nr 2 jest wykonanie strony internetowej zgodnie ze specyfikacją. Efektem Zamówienia będzie nowoczesna, interesująca, estetyczna strona internetowa o intuicyjnej nawigacji, a także system CMS, umożliwiający samodzielne zarządzanie stroną, jej wyglądem i zawartością przez Spółkę tj. bieżące aktualizowanie, dodawanie, zmienianie treści i grafiki, umożliwiające rozbudowę strony, zarówno poprzez poszerzenie o dodatkowe zakładki i podstrony. Na stronie ma zostać osadzona animacja będąca rezultatem części II. Przygotowana przez wykonawcę strona ma być przygotowana pod obsługę wielojęzyczności (pl/en w pierwszym etapie). Każda strona/ podstrona powinna być przekazana Spółce jako osobny podetap. Po akceptacji, przez Spółkę, Wykonawca przechodzi do realizacji kolejnego zadania.

Zamawiający przedstawia następującą specyfikację wymaganych funkcjonalności:

Wymagania techniczne dla strony internetowej:

- Strona internetowa osadzona na systemie Open Source zarządzania treścią Wordpress lub równoważnym, w oparciu o Księgę Znaku dostarczoną Wykonawcy przez Spółkę.;

- Sugerowane jest wybranie płatnego szablonu optymalnego pod kątem SEO;

- Sugerowane jest zastosowanie technologii PHP, JavaScript oraz AJAX bądź innych technologii o porównywalnych możliwościach i niewykorzystywanie technologii Flash; Struktura kodu powinna opierać się na technologii HTML5 i CSS3 lub równoważnych;

- Wymagany jest RWD – Responsive Web Design (zgodnie ze standardem HTML5, CSS3, ECMAScript6).

Zawartość strony internetowej (zakładki):

- Czym jest BandAthlete/BandWarrior – wyjaśnienie zasady działania i celu aplikacji;

- Main functions – Główne funkcje produktu;

- About us – podstawowe informacje o spółce;

- Contact –  informacje kontaktowe;

- Privacy Policy – regulamin przygotuje Spółka (zakładka będzie dostępna jako odnośnik w stopce);

- Zakładka z wyborem opcji językowej (Polski, Angielski).

Funkcjonalności strony internetowej:

- Strona główna i wpisy:

- Możliwość dodawania nieograniczonej liczby wpisów (np. aktualności, artykułów) ilustrowanych zdjęciami i grafikami;

- Możliwość samodzielnego tworzenia drzewa kategorii i tagów i dodawania do nich wpisów;

- Możliwość samodzielnego ustawiania adresów URL wpisów i stron;

- Możliwość dostosowywania treści w edytorze WYSWIG (pogrubianie, zmiana koloru i wielkości czcionki, wstawianie śródtytułów, wstawianie list numerowanych i wypunktowanych, wstawianie linków, cytatów itp.);

- Możliwość stosowania znaczników HTML w edytorze treści (w trybie tekstowym);

- Możliwość łatwej edycji wcześniej dodanych wpisów i stron;

- Możliwość publikacji treści natychmiast lub zaplanowania publikacji na dowolny dzień i godzinę;

- Możliwość przyklejania najważniejszych wpisów na samej górze strony;

- Możliwość zarządzania wpisami i stronami (sortowanie, wyszukiwanie, kasowanie, edycja pojedyncza i hurtowa);

- Możliwość zamieszczenia formularza kontaktowego na głównej stronie.

- Nawigacja i menu

- Możliwość tworzenia wielopoziomowego menu;

- Możliwość zmiany kolejności odnośników w menu;

- Możliwość zmiany etykiet (napisów) odnośników w menu.

- Grafika i multimedia

- Możliwość dodawania obrazków wyróżniających do wpisów;

- Możliwość dodawania nieograniczonej liczby zdjęć i grafik w formacie typu png, jpg lub podobne;

- Możliwość tworzenia galerii obrazów;

- Możliwość zmiany kolejności obrazów w galerii;

- Możliwość dodawania podpisów i tekstów alternatywnych do obrazów;

- Możliwość dodawania innych plików multimedialnych (video- format mp4 lub podobne i muzycznych- format mp3 lub podobne) oraz osadzania ich na stronie.

- Możliwość pobierania (bądź jedynie wyświetlania jeśli to możliwe) video z serwisów typu YouTube i umieszczanie linków do serwisu na niniejszej stronie.

- Wymagane pozostałe funkcjonalności

- Możliwość zmiany meta tagów witryny (tytuł, opis);

- Możliwość ustawienia strefy czasowej, formatu daty i godziny;

- Możliwość ustawienia domyślnego języka witryny;

- Możliwość określenia ustawień dla kanału RSS (liczba wpisów, rodzaj wpisów – wypisy czy cała treść);

- Możliwość określenia, czy strona powinna być indeksowana przez wyszukiwarki (np. Google);

- Możliwość zmiany aliasów kategorii i tagów;

- Możliwość późniejszej zmiany motywu (wyglądu) strony;

- Możliwość ustawienia ikony favicon (małej ikonki wyświetlającej się w pasku przeglądarki);

- Możliwość ustawienia stopki (footer) np. z informacjami o cookies lub prawach autorskich;

- Możliwość dodania linków do profili społecznościowych;

- Wtyczka, która przekieruje użytkownika na stronę na Facebook’u, Twitterze, Google+.

- Moduł tzw. karuzeli umożliwiający promowanie dowolnej ilości publikacji za pomocą grafiki i tekstu;

- Strona ma być dostosowana do urządzeń mobilnych;

- Możliwość badania danych analitycznych;

- Opracowanie modułu Newlettera korzystającego z treści serwisu www;

- Implementacja narzędzia do automatycznych kopii zapasowych bazy danych serwisu www;

- Implementacja narzędzia do masowej optymalizacji mediów na serwisie www.

Rezultatem Etapu nr 2 będzie wykonanie strony internetowej wg zaakceptowanego projektu. Wykonawca dokona uruchomienia strony, wprowadzając na stronę treści otrzymane od Spółki, jednocześnie dostosowując stronę do obsługi serwisów internetowych.

Termin wykonania Etapu nr 2: 5 dni kalendarzowych od zakończenia Etapu nr 1.

Etap nr 3: Instalacja strony na serwerze Spółki

Etap nr 3 obejmuje instalację strony internetowej na serwerze Spółki. Po podpisaniu umowy Spółka przekaże niezbędne hasła do przeprowadzenia instalacji.

Administratorem strony internetowej będzie Spółka, w związku z tym po wykonaniu zleconych prac przez Wykonawcę, Zamawiający otrzyma pełne kody źródłowe, loginy i hasła do systemu, a także instrukcję instalacji w/w strony przesłaną na adres mailowy Spółki w formacie .docx. Spółka będzie sama mogła zarządzać stroną i dodawać oraz zmieniać treści.

Rezultatem Etapu nr 2 będzie zainstalowanie strony internetowej na serwerze wskazanym przez Spółkę.

Termin wykonania Etapu nr 3: 5 dni kalendarzowych od zakończenia Etapu nr 2.

Etap nr 4: Stworzenie  dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotu zamówienia.

Etap nr 4 obejmuje dostarczenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji technicznej dotyczącej wykonanego przedmiotu zamówienia. Dokumentacja powinna szczegółowo opisywać przedmiot zamówienia, powinna zawierać przygotowane wizualizacje i screeny wykonanych części oraz strukturę katalogową strony internetowej. Dokumentację należy przygotować  w formacie .docx (części opisowe), .pdf  i .jpg (części graficzne/ screeny) oraz dostarczyć do Zamawiającego.

Rezultatem Etapu nr 4 będzie pełna dokumentacja techniczna dotycząca wykonanego przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania Etapu nr 4: 25 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, ale nie później niż do dnia 20.03.2017r.

Uwagi końcowe dla  Zadania  I:

- Wykonawca musi pozostawać w ciągłym kontakcie z Zamawiającym oraz Spółką i zdawać relacje z postępu prac. Każde niejasności muszą zostać przedyskutowane i wyjaśnione tak, aby Wykonawca dokładnie znał oczekiwania Zleceniodawcy.

- Wykonawca po zakończeniu prac na przedmiotem zamówienia przedstawi Spółce przygotowany materiał celem akceptacji lub przedstawienia uwag do wykonanej części. Spółka w terminie 2 dni kalendarzowych zaakceptuje otrzymany materiał lub przedstawi do niego uwagi. Wykonawca w terminie kolejnych 2 dni kalendarzowych naniesie wskazane poprawki i ponownie przedstawi przedmiot zamówienia do akceptacji / przedstawienia uwag. W przypadku dalszych uwag Wykonawca w terminie 2 dni kalendarzowych naniesie wskazane poprawki na projekt. Zadania mogą być oddawane etapowo z zachowaniem terminu max. 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na wykonanie Etapów nr 1, 2 i 3.

- Po akceptacji przez Spółkę przedmiotu zamówienia (Etap nr 1,2,3) Wykonawca przygotuje i prześle do Zamawiającego przedmiot Etapu nr 4.

- Po akceptacji całości przedmiotu zamówienia przez Spółkę i Zamawiającego przygotowany zostanie trójstronny protokół zdawczo – odbiorczy pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym i Spółką.

- Wykonawca udzieli trzymiesięcznej gwarancji na wykonane produkty, które dotyczą przedmiotu zamówienia. W tym okresie Wykonawca poprawi wszelkie błędy w funkcjonowaniu strony internetowej oraz dostosowanych do niej grafik, zidentyfikowane przez Spółkę. Poprawki w okresie gwarancji nie stanowią podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia. Czas od zgłoszenia usterki do czasu jej usunięcia, dłuższy niż 6h, wydłuża okres gwarancji w zaokrągleniu do pełnych dób.

- Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenie, że strona internetowa wykonana w ramach niniejszego zamówienia stanowi jego wyłączną własność, jest rezultatem jego twórczości i nie jest obciążone prawami osób trzecich oraz że praw takich nie narusza. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania oraz udzieli Zamawiającemu wyłącznego prawa zezwalania na wykonanie autorskich praw zależnych w zakresie zgodnym z treścią umowy.

- Wykupienie autorskich praw majątkowych lub licencji dla wszelkich materiałów graficznych, marketingowych i multimedialnych leży w geście Wykonawcy.

- Wszystkie dodatkowe koszty nie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, a które są niezbędne do realizacji lub te, które wynikną w trakcie realizacji działania np. transportu, opłat z tytułów praw autorskich, honoraria itp., pokrywa Wykonawca.

- Wszystkie spotkania organizacyjne, akceptacja projektów, itp. odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, w terminach zaproponowanych przez Spółkę i Zamawiającego albo online.

- Zamawiający informuje, że użyte w SOPZ i załącznikach do SIWZ określenia, które mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia mają na celu wskazanie wymaganych przez Zamawiającego minimalnych oczekiwań co do jakości i celowości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest uprawniony do stosowania rozwiązań równoważnych, przez które rozumie się takie, które  pozwolą osiągnąć w 100% cel wskazany w SOPZ i załącznikach do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”, poprzez załączenie do oferty w sposób opisowy metody równoważeń, którą zastosuje do wykonania usługi.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA „Zadania II”: „Zaprojektowanie i wykonanie filmu instruktażowego przedstawiającego funkcjonalności aplikacji BandAthletes

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w następujących po sobie etapach:

Etap 1: Opracowanie scenariusza filmu video;

Etap 2: Wykonanie zdjęć niezbędnych do produkcji filmu video, na podstawie zaakceptowanego scenariusza;

Etap 3: Postprodukcja;

Etap 4: Stworzenie dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 20.03.2017r.

Etap nr 1: Opracowanie scenariusza filmu video

      - Na postawie uzgodnień z Zamawiającym Wykonawca opracuje scenariusz filmu instruktażowego

      - Założenia scenariusza filmu:

- film ma być filmem instruktażowym: jego celem jest zaprezentowanie gry mobilnej, która ma za zadanie skłonienie gracza do aktywności fizycznej. Film musi przedstawiać funkcjonalności aplikacji i korzyści płynącej z zastosowania opaski fitness;

- Czas sumaryczny filmu video to nie mniej niż 120 sekund i nie więcej niż 150 sekund oraz film może być podzielony na mniejsze odcinki;

- Stworzony na potrzeby filmu scenariusz będzie opowiadał o korzyściach wpływających pozytywnie na problem braku ruchu oraz spadków motywacji do aktywności fizycznej wśród młodzieży. Projekt stanowi także rozwiązanie problemu negatywnego wpływu technologii na życie człowieka we współczesnym świecie. W grze zastosowany zostanie model „grywalizacji” wysiłku fizycznego i osiągnięć sportowych użytkownika. Rywalizowanie ze znajomymi i społecznością BandAthlete poprzez mechanizmy: Rankingu; Wyzwań; Sezonowych konkurencji z wirtualnymi nagrodami dla użytkowników. Dodatkowo gra BandAthlete pozwalała będzie na „awataryzację” osiągnięć sportowych użytkownika, bazując na danych dotyczących jego aktywności fizycznej. Dane dotyczące aktywności fizycznej użytkownika pobierane będą z opaski fitness.

- Odbiorcami filmu będą:  przede wszystkim osoby w wieku 18-44 lat, aktywnie spędzające czas oraz będące tzw. nowoczesnymi konsumentami czy też pokoleniem spędzającym większość czasu na korzystaniu z urządzeń mobilnych.

- Film ma być dynamiczny, pokazywać idee „grywalizacji” wysiłku fizycznego i osiągnięć sportowych użytkownika oraz „awataryzację” osiągnięć sportowych użytkownika, bazując na danych dotyczących jego aktywności fizycznej pobieranych z opaski fitness.

UWAGA! Zamawiający przewiduje spotkania robocze pomiędzy Wykonawcą i Spółką, w celu przekazania szczegółowych wytycznych, co do treści scenariusza i zawartości filmu. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu zawarcia Umowy w siedzibie Zamawiającego.

      - W ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Spółki i Zamawiającego:

  - Propozycję trzech aktorów, którzy będą instruować widza jak korzystać z aplikacji/gry mobilnej BandAthletes. Aktorzy biorący udział w produkcji muszą być osobami w wieku: od 22 do 35 lat o płci zarówno żeńskiej jak i męskiej;

  - Propozycję techniki wykonania filmu. Zastosowana technika musi zapewnić wysoką jakość i płynność filmu (obraz wyrazisty, bez przeskoków klatek);

  - Propozycję narracji lektorskiej do filmu w wersji po polsku i po angielsku (lektor native speaker języka angielskiego z akcentem American English);

  - Propozycję tła muzycznego. Podkład muzyczny może stanowić utwór specjalnie w tym celu skomponowany lub istniejący utwór muzyczny, do którego Wykonawca posiada prawa autorskie. Realizacja podkładu muzycznego zostanie przeprowadzona po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego.

  - Propozycje scenografii.

      - W ciągu 5 dni od akceptacji ww. elementów filmu przez Spółkę i Zamawiającego, Wykonawca przedstawi scenariusz filmu, który będzie podlegać modyfikacjom i ostatecznej akceptacji przez Spółkę i Zamawiającego. Na każdym etapie produkcji Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek.

Rezultaty Etapu nr 1:  Gotowy scenariusz filmu.

Termin wykonania Etapu nr 1: 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Etap nr 2: Wykonanie zdjęć niezbędnych do produkcji filmu video, na podstawie zaakceptowanego scenariusza

Etap nr 2 obejmuje wykonanie filmu na podstawie zaakceptowanego scenariusza.

- Realizacja filmu odbędzie się w 1 dzień zdjęciowy na postawie którego powstanie film instruktażowy przedstawiający zasadę działania oraz funkcjonalności aplikacji BandAthletes;

- miejsce do wykonania zdjęć zapewnia Wykonawca;

- po stronie Wykonawcy jest zapewnienie zespołu niezbędnego do realizacji filmu. W skład zespołu produkcyjnego wejdą min. wymienione osoby:

- producent i reżyser (odpowiedzialni za organizację produkcji, scenariusz i reżyserię filmu);

- operator kamery (obsługa kamery ze zmienną optyką, zamiennie: rig, statyw, slajder, gimbal, dron);

- kierownik planu (ustawianie planu i pomoc przy sprzęcie);

- oświetleniowiec (obsługa 2x kino flo, hmi, 2x światło zimne LED);

- aktorzy/epizodyści bez nazwisk (min. trzech aktorów) - Wykonawca zapewnia casting w zależności od scenariusza, aktorzy biorący udział w produkcji muszą być osobami wysportowanymi w wieku od 22 do 35 lat o płci zarówno żeńskiej jak i męskiej;

- osoba odpowiedzialna za przygotowanie „make-up’u” dla aktorów/epizodystów;

- stylistka;

- technologia nagrywania filmu video w formacie mp4 w rozdzielczości Full HD (1920x1080) oraz 1080 p. z elementami animacji w postprodukcji;

- dźwięk filmu będzie w jakości Dolby Digital.

Rezultaty Etapu nr 2: Zdjęcia w formacie mp4 w rozdzielczości Full HD oraz 1920x1080 p. oraz 1080 p. zgodne ze scenariuszem (Etap nr 1), dostarczone w formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail lub FTP.

Termin wykonania Etapu nr 2: 10 dni kalendarzowych od zakończenia Etapu nr 1.

Etap nr 3: Postprodukcja

Etap nr 3 obejmuje etap po zakończeniu zdjęć i nagrań dźwiękowych trwający do momentu wykonania kopii emisyjnych filmu. W tym czasie film jest montowany: wybierane są duble, dodawane napisy, efekty wizualne i dźwiękowe, nagrywane postsynchrony, przygotowywana jest wersja emisyjna filmu. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie projektu filmu, który przedstawi Zamawiającemu oraz spółce do akceptacji.

- W Skład zespołu postprodukcyjnego wejdą minimum poniżej wymienione osoby:

- montażysta i dźwiękowiec (obsługa programu Adobe Premiere Pro oraz Ableton Live);

- animator w after effects (obsługa Adobe After Effects).

- Oprawa graficzna - Do zadań Wykonawcy należeć będzie stworzenie oprawy graficznej filmu, pozwalającą nadać spójność filmu - czołówka, strona tytułowa, napisy oraz przygotowanie funkcjonalnego menu pozwalającego na wybór wybranych materiałów z filmu.

- Przystosowanie filmu do publikacji w Internecie - Film przystosowany zostanie do potrzeb internetowych. Film/wybrane materiały będą prezentowane na stronie internetowej spółki, będącej rezultatem zadania nr I

Rezultaty Etapu nr 3: Wersja emisyjna filmu w formacie mp4 w rozdzielczości Full HD oraz 1920x1080 p. oraz 1080 p. dostarczone w formie elektronicznej za pośrednictwem płyty CD/DVD/pendrive’a lub FTP.

Termin wykonania Etapu nr 3: 5 dni kalendarzowych od dnia wykonania Etapu nr 2.

Etap nr 4: Stworzenie dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia

Etap nr 4 obejmuje dostarczenie pełnej dokumentacji realizacji zamówienia. Dokumentacja powinna szczegółowo opisywać przedmiot zamówienia oraz zostać dostarczona w formacie .docx do Zamawiającego, .pdf i .jpg (jego elementy graficzne /screeny).

Termin wykonania Etapu nr 4: nie później niż do dnia 20.03.2017r.

Uwagi końcowe dla Zadania  II:

- Wykonawca musi pozostawać w ciągłym kontakcie z Zamawiającym oraz Spółką i zdawać relacje z postępu prac. Każde niejasności muszą zostać przedyskutowane i wyjaśnione tak, aby Wykonawca dokładnie znał oczekiwania Zleceniodawcy.

- Wykonawca po zakończeniu prac nad przedmiotem zamówienia przedstawi Spółce przygotowany materiał celem akceptacji lub przedstawienia uwag do wykonanej części. Spółka w terminie 2 dni kalendarzowych zaakceptuje otrzymany materiał lub przedstawi do niego uwagi. Wykonawca w terminie kolejnych 2 dni kalendarzowych naniesie wskazane poprawki i ponownie przedstawi przedmiot zamówienia do akceptacji / przedstawienia uwag. W przypadku dalszych uwag Wykonawca w terminie 2 dni kalendarzowych naniesie wskazane poprawki na projekt. Zadania mogą być oddawane etapowo z zachowaniem terminu max. 25 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na wykonanie Etapów nr 1, 2 i 3.

- Po akceptacji przez Spółkę przedmiotu zamówienia (Etap nr 1,2,3) Wykonawca przygotuje i prześle do Zamawiającego przedmiot Etapu nr 4.

- Po akceptacji całości przedmiotu zamówienia przez Spółkę i Zamawiającego przygotowany zostanie trójstronny protokół zdawczo – odbiorczy pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym i Spółką.

- Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenie, że film wykonany w ramach niniejszego zamówienia stanowi jego wyłączną własność, jest rezultatem jego twórczości i nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz że praw takich nie naruszają. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania oraz rozporządzania materiałem w całości i w fragmentach w kraju i za granicą oraz udzieli Zamawiającemu wyłącznego prawa zezwalania na wykonanie autorskich praw zależnych w zakresie zgodnym z treścią umowy. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i wprowadzić wszystkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego na etapie przedstawionego Zamawiającemu scenariusza. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność merytoryczną filmu.

- Wykupienie autorskich praw majątkowych lub licencji dla wszelkich materiałów graficznych, marketingowych i multimedialnych leży w geście Wykonawcy.

- Wszystkie dodatkowe koszty nie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, a które są niezbędne do realizacji lub te, które wynikną w trakcie realizacji działania np. transportu, opłat z tytułów praw autorskich, honoraria itp., pokrywa Wykonawca.

- Wszystkie spotkania organizacyjne, akceptacja projektów, itp. odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, w terminach zaproponowanych przez Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że użyte w SIWZ i załącznikach do SIWZ określenia, które mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia mają na celu wskazanie wymaganych przez Zamawiającego minimalnych oczekiwań co do jakości i celowości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest uprawniony do stosowania rozwiązań równoważnych, przez które rozumie się takie, które  pozwolą osiągnąć w 100% cel wskazany w SOPZ i załącznikach do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”, poprzez załączenie do oferty w sposób opisowy metody równoważeń, którą zastosuje do wykonania usługi.

- Pokrycie zobowiązań cywilno-prawnych związanych z utrwaleniem, wykorzystaniem i upowszechnianiem wizerunku osób biorących udział w filmie oraz materiałów zrealizowanych na terenie firm/instytutów leży po stronie Wykonawcy.