KPT-DIIA.270.13.2016          							Załącznik nr 9 do SIWZ

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Etap | Nazwa Etapu/Nazwa zadania | Zakres odbioru | Termin odbioru |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Analiza istniejącej infrastruktury architektury serwisu internetowego Letme.ai | Dokumentacja opisująca zalecenia dotyczące hostingu i procedury deployowania serwisu Letme.ai oraz implementacji warstw front-end i back-end. | 7 dni od dnia podpisania umowy |
| II | Zaprojektowanie rozwiązania nowej wersji serwisu Letme.ai na podstawie wyników analizy (zadanie 1) i wymagań spółki Letme.ai sp. z o.o. | Dokumentacja zawierająca projekt serwisu (architekturę, funkcjonalności, narzędzia do budowy, język oprogramowania, opcje hostingu) oraz proponowany plan pracy. | 14 dni od dnia podpisania umowy |
| III | Zbudowanie serwisu internetowego według wytycznych wynikających z zadania numer 1 oraz zadania numer 2 wraz z narzędziami pomocniczymi. | Dostarczenie w pełni funkcjonalnego serwisu Letme.ai wraz z narzędziami pomocniczymi do pobierania danych z serwisów zewnętrznych i przeprowadzania testów serwisu. Zadanie zakończy się wraz z podpisaniem przez zamawiającego Protokołu odbioru serwisu internetowego. | 60 dni od dnia podpisania umowy, ale nie później niż 12.02.2017 |
| IV | Stworzenie dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotu zamówienia. | Dostarczenie pełnej dokumentacji technicznej powstałego serwisu. Dokumentacja powinna szczegółowo opisywać przedmiot zamówienia oraz zostać dostarczona w formacie .docx do Zamawiającego poprzez dostęp do dysku typu cloud, lub wiadomości email, lub dysk USB, oraz w formie papierowej. | 70 dni ale nie później niż do dnia 28.02.2017 (lub do terminu wskazanego w ofercie) |