- Załącznik nr 8 do SIWZ

- Znak sprawy: KPT-DIIA.270.1.9. 2017

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie i wykonanie aplikacji na mobilny system operacyjny Android 4.4 i wyższymi i iOS 9 i wyższymi i umieszczenie aplikacji w sklepach google play i app store w ramach projektu pod nazwą „BONUS Retail Platform” dla spółki MOBO spółka z o.o., jako usług specjalistycznych w ramach projektu pod nazwą „Platforma startowa – TechnoparkBiznesHub”.

- Informacje na temat działalności Spółki

Spółka MOBO sp. z o.o. tworzy aplikację mobilną, która wprowadza grywalizację do tradycyjnych centrów handlowych. Platforma, która przekształca sklepy i centra handlowe w wielokanałowe przestrzenie zakupowe, wykorzystujące mechanizmy do tej pory używane i znane tylko sklepom internetowym. Klienci wyposażeni w aplikację Bonus otrzymują dostęp do cennych informacji od sklepów i marek poprzez przyjemne i interaktywne scenariusze grywalizacji, które proaktywnie (centrum handlowe ma nad tym pełną kontrolę) wpływają na zwiększenie ich czasu pobytu w centrum handlowym/sklepie, satysfakcji i częstotliwości odwiedzin. Otrzymują powiadomienia i informacje na temat zniżek, ofert specjalnych oraz natychmiastowych korzyści (jak cashback, czy zniżki do wykorzystania na miejscu - a nawet w ograniczonym czasie, np. od godziny od jej otrzymania). Dzięki temu, że klienci poruszają się po centrum handlowym, czy sklepie z aplikacją (w poszukiwaniu zniżek, kuponów, bonusów - bądź nie) - są identyfikowani przez system nadajników BLE (beacon), określana jest ich pozycja i czas spędzony w danych obszarach sklepów i centrów handlowych. Po dokonaniu zakupu, użytkownik rejestruje go samodzielnie i automatycznie w aplikacji poprzez proste zeskanowanie kodu kreskowego z paragonu. Dzięki temu otrzymuje więcej punktów na swoje konto. Klienci są zadowoleni, gdyż mogą zbierać punkty w różnych sklepach i różnych galeriach, do czego wykorzystują tylko jedną aplikację. Ponadto punkty jest stosunkowo łatwo zdobyć (poprzez choćby przychodzenie do centrów handlowych i sklepów oraz wykonywanie zakupów). Swojego czasu bardzo popularne były programy cashback oferowane przez banki - pewne elementy naszej aplikacji działają w podobny sposób, ale są znacznie bardziej rozbudowane i oferują więcej korzyści. Dzięki wykonywanym przez klientów akcjom oraz uzupełnionym profilom w aplikacji - centra handlowe i sklepy otrzymują pełne spektrum danych, które nasz panel analityczny obrabia i poddaje analizie, a następnie pokazuje w przystępnej formie dane, które interesują danego klienta (możliwość indywidualnego dostosowania dashboardu-widoku danych), np. dotyczące preferencji zakupowych i nawyków danej grupy klientów (przykładowe dane: kobiety w wieku 20-30 lat mieszkające w tym samym mieście, co dana galeria handlowa kupują najczęściej sukienki i bieliznę, bywają w centrum handlowym najczęściej w niedziele po południu i środy w godzinach 11-15). Dane mogą być przedstawione w formie graficznej (wykresy) oraz w formie tabeli. Kolejną grupą danych są informacje nt. najczęściej kupowanych produktów, wydawanych kwot itd. Na podstawie przetworzonych danych o klientach - centra handlowe i sklepy mają możliwość personalizowania komunikacji (np. już w nadchodzący weekend spotkanie z piłkarzami), personalizowania ofert specjalnych (np. "[widzimy, że lubisz kupować artykuły sportowe] - tylko w nadchodzący weekend otrzymasz 10% zniżki w Nike") oraz personalizowania akcji specjalnych w centrum handlowym, czy sklepie (modyfikacje witryn, eventy, itd.). Do tej pory wszelkie akcje i promocje nie były poparte tak dużą ilością danych, jeśli w ogóle były poparte danymi! (a nie sezonowością, czy domyśleniami o popularności konkretnego zespołu, wesołego miasteczka, czy filmu). Dzięki aplikacji i panelowi analitycznemu Bonus Retail Platform - nie ma miejsca na domysły w handlu offline - wszystkie wydarzenia i promocje można będzie opierać o dane nt. klientów. Sklepy i centra handlowe korzystają na zwiększonym ruchu i ilości odwiedzających ich klientów, wzroście zadowolenia i zaangażowania zakupowego klientów, a także wzroście średniego koszyka zakupowego. Wszystko to wspierane jest przez zaawansowane metody analizy big data i narzędzia wizualizacji ścieżek zakupowych klientów w środowisku offline.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w następujących po sobie etapach:

Etap 1: Przygotowanie projektu graficznego aplikacji;

Etap 2: Wykonanie aplikacji na system operacyjny Android iOS

Etap 3: Instalacja aplikacji w sklepach google play i app store

Etap 4: Stworzenie dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotu zamówienia.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do maksymalnie 31.03.2017r.

- Etap nr 1: Zaprojektowanie strony internetowej pod domeną wskazaną przez Spółkę.

Celem Etapu nr 1 jest przygotowanie wizualnej formy tzw. layoutu aplikacji. Zaakceptowane przez Spółkę wygląd oraz kolorystyka projektu graficznego będą stanowiły wzorzec dla Etapu nr 2 i nr 3, czyli wykonania aplikacji mobilne. Etap nr 1 rozpocznie się od spotkania roboczego pomiędzy Wykonawcą i Spółką, na którym Spółka przekaże szczegółowe wytyczne. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu zawarcia Umowy w siedzibie Zamawiającego bądź online.

- Etap nr 1 obejmuje przygotowanie szaty graficznej aplikacji mobilnej

Kolorystyka: nawiązanie do brandingu Spółki, tj. logotypu oraz corporate identity. Projekt graficzny powinien być nowoczesny, spójny, przejrzysty i zgodny z obecnymi trendami na rynku aplikacji mobilnych.

Rezultatem Etapu nr 1 będzie przygotowanie wizualnej formy graficznej tzw. layoutu aplikacji mobilnej. Layout ten będzie punktem wyjścia do Etapu nr 2 - na jego podstawie i w wyniku jego obróbki zostanie stworzona aplikacja mobilna.

- Termin wykonania Etapu nr 1: 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

- Etap nr 2: Wykonanie aplikacji na mobilny system operacyjny Android i iOS

Celem Etapu nr 2 jest wykonanie aplikacji mobilnej zgodnie ze specyfikacją. Efektem Zamówienia będzie nowoczesna, interesująca, estetyczna aplikacja mobilna o intuicyjnej nawigacji. Przygotowana przez wykonawcę aplikacja ma być przygotowana pod obsługę wielojęzyczności (pl/en w pierwszym etapie). Po akceptacji, przez Spółkę, Wykonawca przechodzi do realizacji kolejnego zadania.

- Zamawiający przedstawia następującą specyfikację wymaganych funkcjonalności:

- Wymagania techniczne aplikacji mobilnej:

- Aplikacji napisana powinna być w języku Kotlin i działać na smartfonyach z systemem iOS 9 i wyższymi oraz z systemem Android 4.4 i wyższymi.

- Wymagane jest zastosowanie material design

- Aplikacja powinna współdziałać z beaconami kontakt.io

- Integracja z beaconami kontakt.io na terenie galerii

- Zawartość aplikacji mobilnej (zakładki):

- Splashscreen  – Prezentacja logo aplikacji oraz pobranie danych aplikacji w tle;

- Ekran logowania – Umożliwia użytkownikowi powiązanie swojego konta facebook w aplikacji.

- Menu boczne – Menu boczne umożliwia nawigację użytkownika po aplikacji. Składa się z avatara oraz nazwy użytkownika oraz listy ekranów do których można przejść: lista galerii, lista sklepów, lista ofert, lista kuponów, odbierz punkty, moje konto

- Ekran listy galerii –  Ekran listy galerii prezentuje dostępne w systemie galerie z uwzględnieniem ich odległości od użytkownika, prezentacją nazwy, loga oraz dostępnej na jej terenie liczby ofert, promocji i kuponów;

- Ekran szczegółów galerii – Ekran szczegółów galerii zawiera zdjęcia przypisane do galerii, jej logo, adres, nazwę oraz odległość od użytkownika. Z poziomu tego ekranu użytkownik ma dostęp do przypisanych dla danej galerii bonusów, ofert, zniżek oraz informacji o punktach za wejście.;

- Ekran listy ofert – Ekran listy kuponów zawiera wszystkie aktualnie dostępne w systemie oferty.

- Ekran listy kuponów  – Ekran listy kuponów zawiera wszystkie aktualnie dostępne w systemie kupony.

- Ekran szczegółów oferty/kuponu – Ekran szczegółów oferty/kuponu przedstawia informacje szczegółowe na temat ich zasad i warunków. Umożliwia przejście do powiązanego z nią sklepu oraz daje możliwość odebrać ją.

- Ekran szczegółów sklepu – Ekran szczegółów sklepu przedstawia podstawowe informacje o sklepie (logo, nazwę, opis) oraz powiązane z nim bonusy oferty i zniżki.

- Ekran konta Ekran konta prezentuje dane aktualnie zalogowane użytkownika, stan jego punktów, ilość punktów potrzebnych do odebrania wygranej nagrody oraz możliwość wylogowania się z aplikacji.

- Zawartość aplikacji mobilnej (treści):

- Integracja z Rest API przez które dostarczane będą informacje o kuponach zniżkowych

- Import danych galerii handlowych w całej polsce

- Import danych sklepów znajdujących się w galeriach handlowych

Rezultatem Etapu nr 2 będzie wykonanie aplikacji mobilnej wg zaakceptowanego projektu. Wykonawca dokona uruchomienia aplikacji, wprowadzając do aplikacji treści otrzymane od Spółki.

Termin wykonania Etapu nr 2: 5 dni kalendarzowych od zakończenia Etapu nr 1.

- Etap nr 3: Instalacja aplikacji w sklepie google play i app store

Etap nr 3 obejmuje dodanie aplikacji mobilnej do sklepów google play i app store. Po podpisaniu umowy Spółka przekaże dane do wyżej wymienionych sklepów.

Administratorem aplikacji mobilnej będzie Spółka, w związku z tym po wykonaniu zleconych prac przez Wykonawcę, Zamawiający otrzyma pełne kody źródłowe, loginy i hasła do systemu, a także dokumentację aplikacji przesłaną na adres mailowy Spółki w formacie .pdf. Spółka będzie sama mogła zarządzać aplikacją,dodawać oraz zmieniać treści oraz w razie potrzeby dodawać kolejne funkcjonalności.

Termin wykonania Etapu nr 3: 5 dni kalendarzowych od zakończenia Etapu nr 2.

- Etap nr 4: Stworzenie dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotu zamówienia.

Etap nr 4 obejmuje dostarczenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji technicznej dotyczącej wykonanego przedmiotu zamówienia. Dokumentacja powinna szczegółowo opisywać przedmiot zamówienia, powinna zawierać przygotowane wizualizacje i screeny wykonanych części oraz strukturę katalogową strony internetowej. Dokumentację należy przygotować w formacie .docx (części opisowe), .pdf i .jpg (części graficzne/ screeny) oraz dostarczyć do Zamawiającego.

Termin wykonania Etapu nr 4: 25 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, ale nie później niż do dnia 31.03.2017r.

- Uwagi końcowe:

- Wykonawca musi pozostawać w ciągłym kontakcie z Zamawiającym oraz Spółką i zdawać relacje z postępu prac. Każde niejasności muszą zostać przedyskutowane i wyjaśnione tak, aby Wykonawca dokładnie znał oczekiwania Zleceniodawcy.

- Wykonawca po zakończeniu prac na przedmiotem zamówienia przedstawi Spółce przygotowany materiał celem akceptacji lub przedstawienia uwag do wykonanej części. Spółka w terminie 5 dni kalendarzowych zaakceptuje otrzymany materiał lub przedstawi do niego uwagi. Wykonawca w terminie kolejnych 5 dni kalendarzowych naniesie wskazane poprawki i ponownie przedstawi przedmiot zamówienia do akceptacji / przedstawienia uwag. W przypadku dalszych uwag Wykonawca w terminie 2 dni kalendarzowych naniesie wskazane poprawki na projekt. Zadania mogą być oddawane etapowo z zachowaniem terminu max. 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na wykonanie Etapów nr 1, 2 i 3.

- Po akceptacji przez Spółkę przedmiotu zamówienia (Etap nr 1,2,3) Wykonawca przygotuje i prześle do Zamawiającego przedmiot Etapu nr 4.

- Po akceptacji całości przedmiotu zamówienia przez Spółkę i Zamawiającego przygotowany zostanie trójstronny protokół zdawczo – odbiorczy pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym i Spółką.

- Wykonawca udzieli trzymiesięcznej gwarancji na wykonane produkty, które dotyczą przedmiotu zamówienia. W tym okresie Wykonawca poprawi wszelkie błędy w funkcjonowaniu aplikacji i/lub strony internetowej oraz dostosowanych do niej grafik, zidentyfikowane przez Spółkę. Poprawki w okresie gwarancji nie stanowią podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia. Czas od zgłoszenia usterki do czasu jej usunięcia, dłuższy niż 6h, wydłuża okres gwarancji w zaokrągleniu do pełnych dób.

- Wykonawca daje gwarancję niezawodności zapewniając prawidłowe funkcjonowanie utworzonego przedmiotu prac. W tym celu udostępni zamawiającemu numer telefonu do zgłaszania wszelkich awarii oraz zapewni naprawę poważnych awarii (brak dostępności aplikacji dla użytkowników) w ciągu 1 godziny w przypadku awarii wykrytych od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9-21. Wykonawca zapewnia działanie przedmiotu zamówienia (dostępność dla użytkowników) przez 99% czasu w miesiącu. Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenie, że aplikacje mobilne oraz strona internetowa wykonane w ramach niniejszego zamówienia stanowią jego wyłączną własność, są rezultatem jego twórczości i nie są obciążone prawami osób trzecich oraz że praw takich nie naruszają. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania oraz udzieli Zamawiającemu wyłącznego prawa zezwalania na wykonanie autorskich praw zależnych w zakresie zgodnym z treścią umowy.

- Wykupienie autorskich praw majątkowych lub licencji dla wszelkich materiałów graficznych, marketingowych i multimedialnych leży w geście Wykonawcy.

- Wszystkie dodatkowe koszty nie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, a które są niezbędne do realizacji lub te, które wynikną w trakcie realizacji działania np. transportu, opłat z tytułów praw autorskich, honoraria itp., pokrywa Wykonawca.

- Wszystkie spotkania organizacyjne, akceptacja projektów, itp. odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, albo online - w terminach zaproponowanych przez Spółkę i Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że użyte w SOPZ i załącznikach do SIWZ określenia, które mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia mają na celu wskazanie wymaganych przez Zamawiającego minimalnych oczekiwań co do jakości i celowości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest uprawniony do stosowania rozwiązań równoważnych, przez które rozumie się takie, które pozwolą osiągnąć w 100% cel wskazany w SOPZ i załącznikach do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”, poprzez załączenie do oferty w sposób opisowy metody równoważeń, którą zastosuje do wykonania usługi.