Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak sprawy: KPT-DIIA.270.1.9.2017

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zaprojektowanie i wykonanie aplikacji na mobilny system operacyjny Android 4.4 i wyższymi i iOS 9 i wyższymi i umieszczenie aplikacji w sklepach google play i app store w ramach projektu pod nazwą „BONUS Retail Platform” dla spółki MOBO spółka z o.o., jako usług specjalistycznych w ramach projektu pod nazwą „Platforma startowa – TechnoparkBiznesHub”.

| Etap | Nazwa Etapu | Zakres odbioru | Termin odbioru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etap 1: Przygotowanie projektu graficznego aplikacji; | Wizualna forma graficzna tzw. layout aplikacji mobilnej. | 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą |
| 2 | Etap nr 2: Wykonanie aplikacji na mobilny system operacyjny Android i iOS | Przygotowana aplikacja mobilna wg projektów | 5 dni kalendarzowych od zakończenia Etapu nr 1) |
| 3 | - Etap nr 3: Instalacja aplikacji w sklepie google play i app store | dodanie aplikacji mobilnej do sklepów google play i app store. | 5 dni kalendarzowych od zakończenia Etapu nr 2) |
| 4 | - Etap nr 4: Stworzenie dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotu zamówienia. | Dostarczenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji technicznej dotyczącej wykonanego przedmiotu zamówienia. | 25 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy ale nie później niż do dnia 31.03.2017r. |