KPT-DIIA.271.1.6.2017								            	Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest „Stworzenie dwóch innowacyjnych receptur na napój gazowany z dodatkiem ekstraktu propolisu” jako usługi specjalistycznej w ramach projektu pod nazwą „Platforma startowa TechnoparkBiznesHub” dla spółki Pharmabion spółka z o.o.

- Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w postaci niżej przedstawionych powiązanych ze sobą zadań:

- Zadanie numer 1: Opracowanie dwóch receptur  na napój gazowany z dodatkiem ekstraktu propolisu.

- Zadanie numer 2: Przygotowanie wersji demonstracyjnej dwóch nowych napoi.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 03.03.2017r. (lub zgodnie z ofertą).

- Zadanie numer 1: Opracowanie dwóch receptur na napój gazowany z dodatkiem ekstraktu propolisu.

Zadanie nr 1 obejmuje:

- Opracowanie dwóch receptur  bazowych  - Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym dokona doboru składników będących podstawą receptury  w taki sposób aby ekstrakt propolisu jak najmniej wpływał na cechy smakowo- zapachowe opracowywanego produktu;

- Indywidualną optymalizację dwóch receptur bazowych zgodnych z życzeniem klienta - przeprowadzenie prób (w tym organoleptycznych) projektowanego napoju oraz włączenie konsumentów w proces tworzenia/testowania nowego napoju;

- Maksymalnie trzy transze próbek napojów dla każdej receptury z uwzględnioną optymalizacją.

Rezultat zadania nr 1: dokumentacja opisująca ukończone dwie receptury umożliwiające produkcję,  technologie  na przemysłowe butelkowanie wraz z wszystkimi parametrami technicznymi oraz protokół przekazania na wyłączność wszystkich praw własności (autorskich) receptur. Dokumentację szczegółowo opisującą przedmiot zamówienia należy przygotować w formacie .docx w dwóch egzemplarzach oraz dostarczyć do Zamawiającego.

Termin wykonania zadania numer 1: 30 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

- Zadanie numer 2:  Przygotowanie wersji demonstracyjnej dwóch nowych napoi.

Zadanie nr 2 obejmuje:

- Przygotowanie wersji demonstracyjnej dwóch nowych napoi w ilości po 12 sztuk dla każdej receptury  w próbkach o objętości 0,25l (łącznie 6 litrów).

Rezultat zadania nr 2: dla każdej receptury 12 sztuk napoju w próbkach o objętości 0,25l  (łącznie 24 sztuki napoju w próbkach o objętości 0,25l).

Termin wykonania zadania numer 2: 5 dni od dnia zakończenia zadania numer 1.

- Uwagi końcowe:

- Ekstrakt propolisowy zapewnia Spółka. Zamawiający zaleca niestosowanie sztucznych składników.

- Receptura powstanie zgodnie z sugestiami Zamawiającego, przy wykorzystaniu zasobów,  surowców i wiedzy technologicznej w laboratorium Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi normami według prawa europejskiego i polskiego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie opracowanej receptury.

- Wykonawca musi pozostawać w ciągłym kontakcie z Zamawiającym oraz Spółką i zdawać relacje z postępu prac. Każde niejasności muszą zostać przedyskutowane i wyjaśnione tak, aby Wykonawca dokładnie znał oczekiwania Zamawiającego i Spółki.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do obecności Spółki podczas przeprowadzania prac będących przedmiotem zamówienia.